**администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**постановление**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 № \_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области

 от 17.03.2022 № 82а

 В целях совершенствования нормативного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Томской области от 17.03.2022 № 82а «О мерах по реализации Закона Томской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в сфере комплексного развития территорий» (Собрание законодательства Томской области, 2022, № 4/1 (288), том 1) следующие изменения:

1. Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Определить порядок заключения договоров о комплексном развитии территории без проведения торгов между исполнительным органом Томской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности, и правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества с учетом положений статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.»;

2. В Порядке реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установленном указанным постановлением (приложение № 1):

1) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) исполнительным органом Томской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности (далее – уполномоченный орган) в случае самостоятельной реализации решения о КРТ Томской областью;»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В случае если решение о КРТ принято главой местной администрации или уполномоченным органом при осуществлении полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований Томской области, указанных в приложении к Закону Томской области от 27 декабря 2023 года № 126-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности, области земельных отношений между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Томской области и исполнительными органами Томской области» (далее - Закон Томской области от 27.12.2023 № 126-ОЗ), реализация решения о КРТ осуществляется:

 1) уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Томской области (далее - уполномоченный орган местного самоуправления);

 2) уполномоченным органом;

 3) лицом, заключившим договор о КРТ.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Торги проводятся в соответствии с требованиями статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 701, а также в соответствии с утвержденным настоящим постановлением порядком определения начальной цены торгов (конкурса или аукциона) на право заключения договора о комплексном развитии территории в случае, если решение о КРТ принято Администрацией Томской области или уполномоченным органом, или главой местной администрации.»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации решения о КРТ осуществляется в порядке, установленном статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) лицом, заключившим договор о КРТ;

2) уполномоченным органом в случае самостоятельной реализации решения о КРТ Томской областью, а также в случае самостоятельной реализации решения о КРТ при осуществлении полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований Томской области, указанных в приложении к Закону Томской области от 27.12.2023 года № 126-ОЗ;

3) оператором комплексного развития территории, определенным Администрацией Томской области;

4) уполномоченным органом местного самоуправления в случае самостоятельной реализации решения о КРТ муниципальным образованием Томской области (за исключением муниципальных образований Томской области, указанных в приложении к Закону Томской области от 27.12.2023 года № 126-ОЗ).»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Документация по планировке территории, подготовленная лицами, указанными в пункте 9 настоящего Порядка, направляется для утверждения в орган местного самоуправления муниципального образования Томской области, в границах которого расположена территория жилой застройки, а в случае, если территория жилой застройки расположена на землях муниципальных образований, указанных в приложении к Закону Томской области от 27.12.2023 № 126-ОЗ - в уполномоченный орган.»;

6) пункты 13-16 изложить в следующей редакции:

«13. Лицо, заключившее договор о КРТ, в целях определения содержания и последовательности этапов реализации решения о КРТ разрабатывает и направляет в уполномоченный орган или главе местной администрации, с которым заключен договор о КРТ:

1) не позднее 60 дней с даты заключения договора о КРТ - проект плана-графика исполнения обязательств, предусмотренных частью 6 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – план-график возмещения);

2) не позднее 60 дней с даты утверждения документации по планировке территории:

а) проект плана-графика реализации КРТ, содержащий этапы и максимальные сроки осуществления строительства, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, этапов и максимальных сроков строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов;

б) проект плана-графика благоустройства территории, подлежащей комплексному развитию.

14. Уполномоченный орган, глава местной администрации рассматривают план-график возмещения на предмет соответствия решению о КРТ, договору о КРТ.

В случае если территория жилой застройки расположена на землях муниципальных образований, указанных в приложении к Закону Томской области от 27.12.2023 № 126-ОЗ, уполномоченный орган согласует план-график возмещения в порядке, установленном правовым актом уполномоченного органа, с органом местного самоуправления, осуществляющим предусмотренные статьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации полномочия по обеспечению жилищных и иных имущественных прав собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

 Глава местной администрации отказывает в утверждении плана-графика возмещения в следующих случаях:

1) несоответствие плана-графика возмещения решению о КРТ,

2) несоответствие плана-графика возмещения договору о КРТ,

3) отсутствие на дату исполнения обязательства, предусмотренного частью 6 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации, результатов оценки изымаемых жилых помещений.

 Уполномоченный орган отказывает в утверждении плана-графика возмещения в следующих случаях:

1) несоответствие плана-графика возмещения решению о КРТ,

2) несоответствие плана-графика возмещения договору о КРТ,

3) отказ органа местного самоуправления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в согласовании плана-графика возмещения.

В случае отказа уполномоченного органа в согласовании плана-графика возмещения лицо, заключившее договор о КРТ, представляет проект плана-графика возмещения с устраненными замечаниями в течение 10 дней с даты получения отказа уполномоченного органа в согласовании плана-графика.

При отсутствии оснований для отказа в утверждении плана-графика возмещения, предусмотренных настоящим пунктом, уполномоченный орган, глава местной администрации в течение 30 дней с даты поступления утверждают план-график возмещения и направляют один экземпляр утвержденного плана-графика возмещения лицу, заключившему договор о КРТ.

15. Уполномоченный орган, глава местной администрации в течение 30 дней с даты поступления утверждают план-график реализации КРТ в случае соответствия плана-графика реализации КРТ решению о КРТ, договору о КРТ, утвержденной документации по планировке территории и направляют один экземпляр утвержденного плана-графика реализации КРТ лицу, заключившему договор о КРТ, или отказывают в утверждении в случае несоответствия указанным в настоящем пункте документам.

В случае отказа в согласовании плана-графика реализации КРТ лицо, заключившее договор о КРТ, представляет проект плана-графика реализации КРТ с устраненными замечаниями в течение 10 дней с даты получения такого отказа.

16. Уполномоченный орган, глава местной администрации в течение 30 дней с даты поступления утверждают план-график благоустройства территории, подлежащей комплексному развитию, в случае соответствия плана-графика реализации КРТ решению о КРТ, договору о КРТ, утвержденной документации по планировке территории и направляют один экземпляр утвержденного плана-графика благоустройства территории лицу, заключившему договор о КРТ, или отказывают в утверждении плана-графика реализации КРТ в случае несоответствия указанным в настоящем пункте документам.

В случае отказа в согласовании плана-графика благоустройства территории, подлежащей комплексному развитию, лицо, заключившее договор о КРТ, представляет проект плана-графика благоустройства территории, подлежащей комплексному развитию, с устраненными замечаниями в течение 10 дней с даты получения отказа.»;

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. В случае реализации решения о КРТ оператором комплексного развития территории, определенным Администрацией Томской области, планы-графики, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, разрабатываются на основании предложений оператора комплексного развития территории, определенного Администрацией Томской области, и утверждаются уполномоченным органом в соответствии с пунктами 14-15 настоящего Порядка.»;

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. При самостоятельной реализации решения о КРТ уполномоченным органом в случае осуществления полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований Томской области, указанных в приложении к Закону Томской области от 27.12.2023 года № 126-ОЗ, самостоятельной реализации решения о КРТ муниципальным образованием, уполномоченный орган, орган местного самоуправления разрабатывают и утверждают планы-графики, предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка, не позднее 30 дней с даты утверждения документации по планировке территории.»;

3. В Порядке согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации, с исполнительным органом Томской области, уполномоченным в сфере архитектуры и строительства, с учетом требований части 4 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установленном указанным постановлением (приложение № 3), наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации, с исполнительным органом Томской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности»;

4. Дополнить приложением № 6 «Порядок заключения договоров о комплексном развитии территории без проведения торгов между исполнительным органом Томской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности, и правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества с учетом положений статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Томской области В.В. Мазур

Проект прошел антикоррупционную экспертизу

Председатель правового комитета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Евдунова

24.09.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Э. Камышева

07 сентября 2017 года

Приложение к постановлению

Администрации Томской области

от №

Приложение № 6 к постановлению

Администрации Томской области

от 17.03.2022 № 82а

**Порядок**

 **заключения договоров о комплексном развитии территории без проведения торгов между исполнительным органом Томской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности, и правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества с учетом положений статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации**

1. В целях заключения договора правообладатель или его представитель представляют в Департамент градостроительного развития Томской области (далее - Департамент) на имя начальника Департамента заявление в свободной форме, содержащее предложение о заключении договора (далее - заявление).

2. В заявлении указывается способ направления правообладателю уведомления о решениях, принимаемых Департаментом в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, проекта договора и почтовый адрес правообладателя.

3. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) сообщение правообладателя обо всех земельных участках, расположенных в пределах территории, подлежащей комплексному развитию (далее - Территория), обо всех объектах капитального строительства, расположенных на Территории, с указанием (при наличии) кадастровых номеров и адресов земельных участков и объектов капитального строительства (далее - Сообщение);

2) документы, подтверждающие права на земельный участок (земельные участки) и (или) объекты капитального строительства, расположенные в пределах Территории, в случае если права на указанные в настоящем подпункте земельные участки, объекты капитального строительства не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

3) соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (в случае, если комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями);

4) подписанный правообладателем, в случае если сторонами договора являются несколько правообладателей - всеми правообладателями, проект договора, содержание которого соответствует требованиям, установленным частями 3, 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) письменное согласие собственника (собственников) земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в границах территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей в случае, установленном частью 1 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) письменное согласие исполнительного органа Томской области или органа местного самоуправления муниципального образования Томской области, уполномоченных соответственно на предоставление находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка и на распоряжение находящимся в государственной или муниципальной собственности объектом недвижимого имущества в границах территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей в случае, установленном частью 1 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) документ, подтверждающий, что срок действия прав правообладателя на земельный участок, расположенный в границах комплексного развития территории, на день заключения договора составляет не менее чем пять лет в случае, установленном частью 1 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) заявление о включении в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности и не принадлежащих правообладателям, не обремененных правами третьих лиц и являющихся смежными по отношению к одному или нескольким земельным участкам правообладателей, для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур (далее - заявление о согласовании);

9) чертеж или чертежи планировки территории, подлежащие включению в основную часть проекта планировки территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, и чертежи межевания территории, подлежащие включению в основную часть проекта межевания указанной территории в случае, если документы, представленные правообладателями, предусматривают включение смежных по отношению к одному или нескольким земельным участкам правообладателей в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей;

10) документ, удостоверяющий личность правообладателя в случае подачи заявления физическим лицом;

11) учредительные документы в случае подачи заявления юридическим лицом;

12) документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя на осуществление действий от его имени в случае подачи заявления представителем правообладателя;

13) план (график) реализации комплексного развития территории с приложением ориентировочных затрат на реализацию комплексного развития территории, предложения по источникам финансирования реализации комплексного развития территории.

4. Документы, приложенные к заявлению, указанные в подпунктах 1), 3) – 6), 8), 9), 13) пункта 3 настоящего Порядка, представляются в виде оригиналов. Документы, приложенные к заявлению, указанные в подпунктах 2), 7), 10) – 12) пункта 3 настоящего Порядка, представляются в виде копий при условии предъявления оригиналов при приеме документов, в случае личного обращения в Департамент, или в виде нотариально заверенных копий.

5. Департамент возвращает заявление и прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, заявителю в течение семи дней со дня поступления заявления и документов в следующих случаях:

1) заявление, прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, содержат недостоверную информацию и (или) противоречат друг другу;

 2) представление заявления, прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, содержащих исправления, подчистки, помарки, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, либо заявления, прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, не поддающихся прочтению;

3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, или документы, приложенные к заявлению, представлены с нарушением пункта 3 настоящего Порядка;

4) лицо, указанное в качестве стороны договора, не является лицом, указанным в части 1 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) у Департамента отсутствуют полномочия на заключение договора.

6. Проверка достоверности информации, содержащейся в заявлении и прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется Департаментом на основании данных, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из открытых источников путем анализа официальной общедоступной информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. В случае отсутствия оснований для возврата заявления и прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, Департамент направляет заявление и прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка документы:

1) в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (для предоставления информации о наличии автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на прилегающей территории (далее - региональные дороги), категории региональных дорог, а также о запланированных и проводимых мероприятиях по развитию региональных дорог либо информацию об отсутствии региональных дорог; о наличии нормативной возможности устройства дополнительных пересечений и примыканий (подъездов, съездов) региональной дороги с другими автомобильными дорогами исходя из категории региональных дорог, а также предложения по созданию условий для развития транспортной инфраструктуры, которые необходимо выполнить в рамках реализации договора);

2) в Департамент здравоохранения Томской области (для предоставления информации о достаточности мест в объектах здравоохранения, обслуживающих рассматриваемую территорию, а также предложения по созданию и (или) развитию объектов здравоохранения, которые необходимо выполнить в рамках реализации договора);

3) в Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (для предоставления информации об объектах государственной собственности в границах рассматриваемой территории);

4) в орган местного самоуправления муниципального образования Томской области, для предоставления информации о:

а) достаточности мест в объектах образования, а также предложений по созданию и (или) развитию объектов образования, которые необходимо выполнить в рамках реализации договора;

б) об объектах муниципальной собственности в границах рассматриваемой территории);

в) наличии автомобильных дорог местного значения на прилегающей территории (далее - местные дороги), категории региональных дорог, а также о запланированных и проводимых мероприятиях по развитию региональных дорог либо информацию об отсутствии местных дорог; о наличии нормативной возможности устройства дополнительных пересечений и примыканий (подъездов, съездов) местной дороги с другими автомобильными дорогами исходя из категории местных дорог, а также предложения по созданию условий для развития транспортной инфраструктуры, которые необходимо выполнить в рамках реализации договора).

8. Исполнительные органы Томской области и орган местного самоуправления, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 10 дней с даты поступления заявления и прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, направляют запрашиваемую информацию в Департамент.

9. Департамент в течение 10 дней с даты получения информации в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка организует заседание комиссии по комплексному развитию территорий Томской области, созданной в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 23.05.2025 № 356-ра «О создании комиссии по комплексному развитию территорий Томской области» (далее – Комиссия).

10. В срок не позднее 45 дней со дня поступления заявления и документов, приложенных к заявлению, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, Департамент принимает одно из следующих решений с учетом решений, принятых на заседании Комиссии:

1) о возможности заключения договора на условиях, предложенных правообладателем;

2) о возможности заключения договора на иных условиях (с указанием таких условий);

3) об отказе в заключении договора (с указанием оснований для отказа в заключении договора).

11. В случае если к заявлению приложены документы, указанные в подпунктах 8), 9)
пункта 3 настоящего Порядка, Департамент одновременно с рассмотрением документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляет согласование включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, земельных участков для размещения объектов коммунальной и транспортной, социальной инфраструктур, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

12. Основаниями для отказа в заключении договора являются:

1) принятие решения об отказе в согласовании включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, земельных участков для размещения объектов коммунальной и транспортной, социальной инфраструктур, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2) опубликование на дату подачи заявления проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, решения о комплексном развитии незастроенной территории, в границах которой полностью или частично расположены принадлежащие правообладателям земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества, указанные в проекте договора;

3) заключение договора противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Томской области, муниципальных правовых актов муниципального образования Томской области, на территории которого планируется осуществление комплексного развития территории;

4) содержание договора не соответствует требованиям частей 3, 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

13. В течение пяти дней со дня принятия решения, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, Департамент уведомляет правообладателя о принятом решении посредством почтовой связи или иным способом, указанным в заявлении.

14. Не позднее 15 дней со дня принятия решений, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 10 настоящего Порядка, Департамент направляет правообладателям подписанный проект договора по адресу, указанному в заявлении.

15. В случае, если Департаментом принято решение, предусмотренное подпунктом 1) пункта 10 настоящего Порядка, договор считается заключенным со дня направления Департаментом подписанного проекта договора.

16. В случае, если Департаментом принято решение, предусмотренное подпунктом 2) пункта 10 настоящего Порядка, и в Департамент в течение 30 дней со дня направления подписанного Департаментом проекта договора не поступил подписанный правообладателем (в случае обращения нескольких правообладателей - всеми правообладателями) договор, соответствующий условиям, содержащимся в решении, указанном в подпункте 2) пункта 10 настоящего Порядка, договор считается незаключенным.